Постановление

коллегии управления культуры Белгородской области

18 ноября 2016 года                                                                                г.Белгород

Об обеспечении доступности

учреждений культуры области

для лиц с ограниченными

возможностями здоровья

Заслушав и обсудив доклад начальника отдела строительства, капитального ремонта и материально-технического обеспечения учреждений культуры и искусства управления культуры области В.Г. Потехина, коллегия управления культуры области отмечает следующее.

В целях формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышения доступности услуг и качества жизни инвалидов, интеграции их в современное общество на территории области действует государственная программа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением  Правительства   Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 523-пп.

Обеспечение доступности учреждений культуры области для лиц с ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с мероприятиями, утверждёнными подпрограммой 5 «Доступная среда» указанной программы и «Дорожной картой», утверждённой приказом управления культуры области от 26 мая 2016 года № 187.

Приказом управления культуры области от 26 мая 2016 года № 187/1 утверждён перечень 73 приоритетных объектов культуры, в которых запланировано обеспечить доступность до 2020 года.

В 40 учреждениях культуры мероприятия по обеспечению доступности для маломобильных групп населения были проведены в 2014 году. В 2015 году мероприятия подпрограммы «Доступная среда» по отрасли культура в муниципальных образованиях не проводились. Адаптацию для инвалидов остальных 33 учреждений культуры, в соответствии с указанной подпрограммой, запланировано провести с 2016 по 2020 годы.

В сентябре 2016 года в план мероприятий были внесены изменения. Управлением социальной защиты населения области  было направлено письмо управлению культуры области от 11 августа 2016 года № 4729/2-В о возможности включения дополнительных приоритетных объектов в подпрограмму «Доступная среда». По согласованию с главами районов и управлением социальной защиты населения, были определены и включены в программу 24 дополнительных объекта культуры для реализации на них мероприятий по обеспечению доступности с 2017 по 2020 годы.

На выполнение  мероприятий подпрограммы «Доступная среда» в 2016 году на условиях софинансирования бюджетами разных уровней было предусмотрено 4040 тыс. руб., в том числе  2828 тыс. руб. – из федерального, 600 тыс. руб. – из областного и 612 тыс. руб. – из муниципального бюджетов.

Указанные средства израсходованы в полном объёме на обеспечение адаптации для инвалидов ГКУК "Белгородская государственная специальная библиотека им. В.Я.Ерошенко", библиотеки № 19 - филиала централизованной библиотечной системы г. Белгорода и центральной библиотеки  им. А.С.Пушкина в г. Старый Оскол.

В 2017 году, в соответствии с внесёнными в подпрограмму изменениями, предстоит обеспечить доступность в  учреждениях культуры  8 муниципальных районов: Алексеевского (библиотека № 1), Валуйского (ДШИ № 2), Волоконовского (ЦБ), Губкинского (Краеведческий музей), Прохоровского (Плотавский СДК), Старооскольского (ДМШ № 5), Шебекинского (Большетроицкий МСДК) и г. Белгород (ДХШ).

В  соответствии  со статьей 26  Федерального  закона от  01 декабря 2014 года  № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» с 1 июля 2016 года не допускается приёмка и ввод в эксплуатацию вновь построенных, прошедших капитальный ремонт или реконструкцию зданий, если они не обеспечены доступностью для инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями передвижения.

Согласно пообъектному перечню строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2017-2020 годы, утверждённого постановлением  Правительства области  от 7 ноября 2016 года № 387-пп, 35 объектов культуры планируется капитально отремонтировать в 2017 году.

Практика предыдущих лет показала, что разработка проектно-сметной документации  муниципальными заказчиками ведётся на  низком уровне, без учёта действующих нормативов и правил. В большинстве случаев не учитываются обязательные требования по адаптации объектов культуры для инвалидов по слуху и зрению. Всё это приводит к низкому качеству исполнения работ по обеспечению доступности учреждений культуры для всех категорий маломобильных групп населения и нерациональному расходованию денежных средств федерального и консолидированного бюджетов.

При выполнении работ по обеспечению доступности часто не соблюдаются угол наклона и ширина пандусов, неправильно устанавливаются или совсем отсутствуют поручни. В санузлах вспомогательное оборудование устанавливается не по нормам, не выполняются требования по адаптации учреждений для инвалидов по слуху и зрению, что затрудняет или делает невозможным их передвижение по учреждению.

На основании вышеизложенного коллегия п о с т а н а в л я е т:

1. Руководителям органов культуры администраций районов и городов области и государственных учреждений культуры:

- усилить контроль за разработкой и утверждением в установленном порядке и в установленные сроки проектно-сметной документации по объектам капитального ремонта и объектам, участвующим в подпрограмме «Доступная среда»;

- своевременно и в полном объёме осваивать предусмотренные на мероприятия по обеспечению доступности денежные средства;

- контролировать обеспечение выполнения  работ по доступности учреждений в установленные сроки и в полном объёме.

2. В соответствии с Федеральным  законом от  01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области,  руководителям государственных учреждений культуры:

- при разработке проектно-сметной документации по объектам, входящим в перечень проведения капитального ремонта на 2017 и в последующие годы, учитывать мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов;

- обеспечить поэтапное выполнение условий 100 % доступности учреждений культуры для инвалидов за счёт средств муниципальных бюджетов, собственных средств учреждений или внебюджетных источников и предусматривать необходимые средства на выполнение мероприятий по обеспечению доступности на период 2017-2030 годов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела строительства, капитального ремонта и материально-технического обеспечения учреждений культуры и искусства управления культуры области В.Г. Потехина.